工程采购--成本分析--思维建立

说明：

工程采购有其自有的成本特点时效性、经济性、短期性、成本分散、集中支付，成本即时性比较强，设备、散材在总承包合同价款中所占比重达到一半以上，而且往往具备品种多、技术性强、涉及面广等特点。因此，全面提升工程项目采购的物资需求分析、供应商选择与评判、物资数据整理及配合、供货商重要紧急问题处理、提升采购成本管理水平尤为重要。帮助从企业及项目大局视角考虑采购成本管理工作，能用综合采购成本的思维开展工作，分析成本构成，达到平衡采购成本，提高工程利润率！

工程采购成本实务管理在线课程策划信息表

| 课程名称 | 工程采购成本分析及控制技巧 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 目标人群 工作岗位 | 采购部经理 财务 工程部 |  |  |  |
| 目标岗位 具体工作 | 采购经理 |  |  |  |
| 课程目标 | 参考项目目标成本、项目采购计划，考虑采购成本管理工作： 掌握综合采购成本思维与成本分析技巧 掌握采购成本的五大控制技巧，达到平衡采购成本，提高工程利润率的目的 了解并规避采购人员成本管理的五大误区 |  |  |  |
| 适用人群 | 企业采购部相关人员、工程部经理、项目部负责人等 |  |  |  |
| 课程特色 | - 高度实操，内容以实际案例分析为主，引导系统性思维的建立 - 以问题为导向，全是来自于实际工作中存在的问题、难点，提供解决问题的思路 - 培养大局观，拓展采购视野 - 语言简练、通俗易懂 |  |  |  |
| 章 |  | 节 | 知识点 | 时长 （分钟） |
| - 第一节 工程采购中的成本分类 |  | - 工程采购成本分类 | - 工程直接成本-资金、资源交换 、人工、技术、物资、劳保、福利等。 - 工程管理成本-固定资产使用费，办公费，差旅交通费，保险费和工程排污费等。 - 3、工程间接成本-辅助工作成本，包括销售成本和财务成本等。 | 60 |
| - 第二节 工程采购成本分析 |  | 分析工程采购成本 | - 影响成本控制的几要素-需求、质量、供应商管理、资金、效率 - 工程采购成本分析的几个维度-时间、价格、付款、供货期、考察情况等。 - 工程采购成本的特点--临时类、周期类、固定类、消耗类 | 40-60 |
| - 第三节 工程采购成本五大控制技巧 |  | 方法、技巧 | - 原有数据对比-已发生的同类物资采购价格 - 基础材料价格分析-碳钢、不锈钢、基础矿石等 - 全员成本控制-各部门、各岗位、分工明确、流程明确 - 按时、按量控制 - 四项分类法-普通、杠杆、辅助、标准化等物资 | 60-90 |
| 第四节 采购人员成本管理的五大误区 |  | 思维及综合能力 | - 欠缺综合成本意识 - 对所需物资，了解不足 - 工作中想法太多，容易被影响 - 规避问题，拒绝解决协调或是解决问题 - 能力有限 | 60-90 |
| 第五节 关于工程采购成本管理的思考 |  | 大局观 | - 行业现状及企业挑战 - 从业人员的选择 - 经验总结及建议 | 40-60 |
| 6h |  |  |  |  |
| - 备注：工程采购成本分析工作有两个非常重要的职能--知道需要支付的费用是多少，了解利润是多少；提供未来发展的数据支撑。 |  |  |  |  |
| 老师 简介 | 林明泽 高级采购师 本人从事水处理、能源矿产、生产加工等行业供应链、供应商管理、采购等工作15年，具有四十多个EPC工程采购、生产制造业采购等工作经验，曾在国内第一家水处理上市公司北京万邦达环保公司、泰戈特（北京）工程技术有限公司、浙江国城集团、北新建材集团等公司工作，在工作中理论结合实际，总结出一套关于供应商管理、采购实务等方面的工作方法。 2009年-2021年 任职 采购经理 负责或参与过的项目： 中石油庆阳石化水处理EPC工程 抚顺石化项目水处理EPC工程采购前期筹备工作 陕西郭家河选煤厂工程EPC工程（年产1000万吨级） 陕西延长石油集团横山魏墙煤业有限公司魏墙矿井选煤厂工程EPC工程（年产300万吨级） 北方魏家峁煤电有限责任公司露天煤矿选煤厂EPC工程（年产600万吨级） 甘肃平凉新安煤矿选煤厂EPC工程（年产800万吨级） 陕西未来能源化工有限公司金鸡滩煤矿选煤厂EPC工程（年产1000万吨级） 东升庙铅锌矿采矿、选矿运营物资采购 卓资钼业公司选矿物资采购 国城集团钛白粉EPC工程项目采购前期准备 兴合集团朝阳铁矿采矿、选矿运营物资采购 等近30个工程项目的采购供应工作 |  |  |  |
| 备注：另需提供本人形象照 |  |  |  |  |