标杆房企安全管理的管控要点及实战案例

【课程背景】

在当前房地产行业中，工程安全管理一直是各地产公司管理的焦点和难点。建筑行业是一个高危险性的行业，随着近几年建筑物的增多，安全事故也频繁发生。在生产过程中大多伤亡事故都存在着不可控制的因素。因此，为了加强安全文明施工管理、提高施工现场工人的安全意识、坚持“以人为本”的理念，我们必须做好安全文明施工及管理工作，保证建筑工程的顺利进行。本次课程结合多家标杆企业现场施工优秀案例以及历年来发生在施工现场的种种安全事故，针对现场危大工程安全施工的安全防护及管理，做出详细的管理预案以及施工现场的文明管理，成为当前房地产工程管理中的一项重要关键任务。

本次课程根据专家23年的工作经历及经验（10年中建系统工作经历、13年地产企业管理经历），结合清华大学工程制造业精细化及流程化的管理方法，通过对100多个与工程管理有关的实际操作案例进行情景解剖，导出能够适合大多数地产企业确保工程进度前提下大幅提升产品品质的管理思路和技巧，以及切实落地的手段及措施。

本次课程特点是将标杆地产企业工程管理的实战经验与清华大学制造业经典管理理论密切结合，实操案例多、启发性强，同时可与学员有较多的深度互动，通过互动交流来进一步梳理学员的管理思路及实战操作。

【课程收益】

- 深刻理解并体会地产集团层级工程管理体系的三大使命，——安全愿景、安全目标、安全策划

- 提高员工安全意识

- 分析安全管理内容，从而从本质上做出改变

- 加强施工安全保障，保证员工的施工安全

- 规范施工现场安全标准，提高产品质量

- 学习吸收标杆企业的优秀管理方法，取其精华，提高自身管理能力，提高企业安全管理体系质量

【课程对象】

房地产企业董事长、总经理、总工、集团分管工程副总、项目总经理、工程总监、工程部经理成本总监、成本部经理、工程部经理、造价工程师等。

【课程大纲】

第一部分：现场安全施工管理标准

  - 如何提高安全管理意识

  - 安全文明管理现场的分析对比

  - 安全文明管理落实要点

  - 安全文明管理的经济账如何算？

  - 安全管理之道：目标定标准/协同建流程/能力要提高；

第二部分：现场各阶段安全管理重点

  - 标准建立阶段；建立安全标准；充分结合现状；准备对策；关注总包合同安全内容；

  - 考察与合同签订阶段；考察安全文明施工；队伍班组；标化投入；标前样板；安全员配置；管理制度；

  - 土方基础施工阶段；总包三通一平；临建临设；

  - 桩基地下室阶段；电缆电气事故；火灾消防；坍塌管涌；临边坠落；

  - 主体施工阶段；硬件设施；安全文明；现场行为；

  - 装饰与园林阶段；火灾；成保；交叉作业；电梯故障；吊篮施工；垃圾清运；现场防盗；

第三部分：重大危险源管理要点

  - 高处坠落；

  - 触电；

  - 物体打击；

  - 机械伤害；

  - 坍塌；

  - 事故原因分析；

第四部分：安全文明管控要点

  - 管控目的和评估体系

  - 安全策划

  - 三宝管理

- 案例：安全帽缺陷物体打击事故案例分析

- 案例：安全网缺陷事故案例分析

第五部分：现场安全防护管理

- 区域划分内容

    - 案例1：办公区，生活区及施工作业区布置

    - 案例2：大门、门卫厅、导视牌

    - 案例3：路面硬化

- 四口安全防护管理；

    - 案例：升降机洞口防护案例

    - 案例：施工升降机垮塌事故案例分析

    - 案例：施工升降机洞口坠落事故案例分析

- 五临边安全防护管理；

    - 案例：阳台临边坠落事故案例分析

    - 案例：屋顶临边坠落事故案例分析

    - 案例：基坑临边坠落事故案例分析

- 现场通道安全防护管理

    - 案例：安全通道缺失物体打击伤害事故案例分析

    - 案例：现场清洗设备设施缺失伤害事故案例分析

- 道路/起重设备/堆场/脚手架/材料加工场标准化管理；

    - 案例：茶水亭、宿舍、食堂、临时厕所、临时休息区；临时吸烟区、办公室。卫生室、安全通道、加工区、水泥搅拌机棚；垃圾房、集装箱标养室、集装箱化配电房、施工现场烟雾控制、宿舍车辆管理

    - 案例：起重设备管理缺失伤害事故案例分析

    - 案例：车辆装卸安全事故案例分析

    - 案例：材料堆放倒塌安全事故案例分析

    - 案例：脚手架硬性防护缺陷物体打击伤害事故案例分析

    - 案例：加工设备防护缺陷伤害事故案例分析

- 现场安全防护管理要点总结；

- 分组讨论与交流；

第六部分：消防临水临电管理

- 可能发生火灾的隐患需要做哪些准备

    - 案例：消防器材的管理，临时消防给水系统的要求

    - 案例：保护零线、重复接地装置、配电箱、低压照明、防漏电触电保护

    - 案例：消防演练

    - 案例：临建违章用电事故案例分析

    - 案例：现场违章动火事故案例分析

- 标杆企业临电体系——配电箱示例

    - 案例：现场违章用电事故案例分析

    - 案例：现场违章用电引发大火事故案例分析

- 消防临水临电管控要点总结：

- 分组讨论与交流

第七部分：临边及防坍塌管理

- 临边及防坍塌管理全国数据

    - 案例：模板支设脚手架坍塌人员坠落事故案例分析

    - 案例：模板支设脚手架坍塌混凝土掩埋事故案例分析

    - 案例：模板支设脚手架坍塌掩埋事故案例分析

    - 案例：基坑突涌引发地基坍塌案例分析

    - 案例：桩基施工引发围护墙坍塌案例

    - 案例：基坑坡顶严重超载坍塌案例

    - 案例：基坑整体失稳坍塌案例

    - 案例：基坑坑底隆起案例

    - 案例：基坑围护结构倾覆失稳坍塌案例

    - 案例：基坑围护结构底部地基承载力失稳坍塌案例

    - 案例：基坑围护结构底部地基承载力失稳坍塌案例

    - 案例; 基坑围护结构滑移失稳坍塌案例

    - 案例：基坑“踢脚” 失稳坍塌案例

    - 案例：基坑围护结构的结构性破坏坍塌案例

    - 案例：基坑支、锚体系失稳破坏坍塌案例

    - 案例：基坑止水帷幕功能失效和坑底渗透变形破坏坍塌案例

- 临边及防坍塌管理小结；

- 分组讨论与交流

第八部分：卫生防疫管理

- 搭建卫生防疫体系

- 制定防疫策划

- 就餐卫生防疫要点；办公区就餐/宿舍区就餐防疫要点；

- 工地消杀喷洒防疫;

- 生活区防控

- 卫生检测防疫；

- 医务防疫

- 人员防疫

- 报告和隔离

- 卫生防疫分组讨论与交流

- 本章学习小结；

第九部分：智慧施工管理

- 外墙全现浇工艺

- 智能爬架系统；

- 雾化喷淋降尘系统；

- 内用电梯选型布置；

- 装配式混凝土路面工艺；

- 智慧工地与智能建造；

- 智能水电系统；

- 雨水收集回用系统；

- 垂直运输垃圾通道；

- 智慧施工管理分组讨论与交流

- 本章学习小结；

杨帆老师

- 原华夏幸福分管（设计/采购/成本/工程/客服/全面质量）副总裁

- 原当代节能置业首席工程师（总裁级）

- 原山东儒辰集团分管设计副总裁

- 原当代节能置业工程管理中心/采购成本中心/研发设计中心总经理

- 原第一资产董事长助理/总工程师

- 原福晟集团工程管理中心总经理

- 清华大学工业工程硕士/华中科技大学城市规划专业学士

- 高级工程师/注册一级建造师

- 中国房地产技术联盟总工之家副秘书长 总工之家专家委员会副主任委员

- 零渗漏专业工作委员会主任

- 全联房地产商会全装修产业分会首席专家

- 中国工程招采协会副秘书长

- 中国门窗幕墙标准化工作委员会专家委员

- 中国金属结构协会钢木门窗委员会专家委员

- 中国金属结构协会塑料门窗委员会副主任委员

- 中国建筑玻璃与工业玻璃协会专家委员

- 中国塑料工业协会塑料管材委员会副主任委员

- 中国绿色建筑委员会委员

- 北京万科、大连万科、融创地产、恒大地产、龙湖地产、黑龙江保利、辽宁保利、保利京津冀、保利淮海、保利华南、江西保利、广东保利、中海地产、绿地香港、绿地一部、绿城地产、蓝城集团、华润置地、华夏幸福、中粮置地、旭辉地产、招商蛇口、金科地产、金辉地产、金地地产、金融街、佳兆业、中铁建、鲁能地产、众安集团、天阳控股、中建东孚、钱城开发、陕西万众、远洋地产、奥园地产、五矿地产、仁恒地产、越秀地产、华发地产、祥生地产、正荣地产、星河集团、信和置业、晶泽实业、中天美好、路劲地产、建业集团、福晟集团、当代置业、儒辰集团、北京建工、电建地产、北京城建地产等

维度一：运营管理和项目管理类课程（9门课）

- 《标杆房企工程管理客户满意度提升管理要点及实战案例》（数百家企业项目管理提升课程，提升整合员工工程管理能力，快速提升客户交付满意度）

- 《标杆房企工程管理之道与工程策划的管控要点及实战案例》（数百家企业项目管理提升课程，提升整合员工项目预判和预控管理能力）

- 《标杆房企工程管理之道与项目管理的管控要点及实战案例》（数百家企业项目管理提升课程，提升整合员工项目综合管理能力）

- 《标杆房企工程精益管理的管控要点及实战案例》（数百家企业项目管理提升课程，提升整合员工程精益管理能力，降低现场成本，消除浪费，提高效益）

- 《标杆房企旧城改造项目工程管理核心解析及实操案例》（针对标杆企业的旧改项目工程管理提升课程，提升整合员工旧改项目综合管理能力）

- 《标杆房企项目开发全流程管理核心解析及实战案例》（数百家企业项目管理提升课程，提升整合员工全流程管理意识能力，掌握项目开发全流程知识体系）

- 《标杆房企工项目总角色定位与项目管理能力提升及实战案例》（近百家企业管理提升课程，提升整合员工项目总角色定位与项目管理能力）

- 《标杆房企招采成本供方管控的管理要点及谈判实战案例》（数百家企业项目管理提升课程，提升整合员工项目供方管理能力，谈判管理意识）

- 《标杆房企项目总角色定位与全周期项目管理能力提升要点及实战案例》（近百家企业管理提升课程，提升员工项目总角色定位与全周期项目管理能力，把控项目目标）

维度二：管理者自身和团队能力提升（4门课）

- 《标杆房企工程标准化和协同管理的管控要点及实战案例》（近百家企业内训课程，提升整合员工工程管理专业工程标准化和协同管理能力）

- 《标杆房企战略领导力培训》（近百家企业内训课程，提升整合员工战略领导力管理，打通多维管理意识）

- 《标杆房企工程跨部门沟通谈判的管控要点及实战案例》（近百家企业内训课程，提升整合员工跨部门沟通谈判管理能力，打通跨部门沟通谈判管理意识）

- 《标杆房企工程舆情及沟通谈判的管控要点及实战案例》（近百家企业内训课程，提升整合员工舆情及沟通谈判能力，打通舆情及沟通谈判管理意识）

维度三：专业技术管理类课程（13门课）

- 《标杆房企建筑零渗漏节点构造分析及实战案例》(多家央企工程管理提升课程)

- 《标杆房企工程管理之零渗漏防裂缝防塌陷体系》(多家央企零渗漏防裂缝防塌陷管理提升课程)

- 《标杆房企地下建筑沉降加固零渗漏节点构造分析及实战案例》(多家央企工程管理提升课程)

- 中国零渗漏体系的首倡者；房地产总工之家/技术联盟零渗漏专业工作委员会主任，建筑工业出版社出版建筑防水防渗漏标准化设计和施工图集，帮助数十家企业完成零渗漏体系培训和构建，实现每项目防渗漏过程成本优化数千万，防渗漏运维成本降低亿元的绩效；

- 《标杆房企工程管理之铝模体系的管理要点及实战案例》（多家地产铝模管理提升课程）

- 《标杆房企工程管理之PC体系的管理要点及实战案例》（多家地产PC管理提升课程）

- 《标杆房企工程管理之门窗体系的管理要点及实战案例》（华润门窗产品质量提升课程）

- 《标杆房企工程管理之幕墙体系的管理要点及实战案例》（多家地产幕墙体系管理提升课程）

- 中国门窗幕墙标准化工作委员会专家委员，中国金属结构协会钢木门窗委员会专家委员，中国金属结构协会塑料门窗委员会副主任委员，中国建筑玻璃与工业玻璃协会专家委员；

- 《标杆房企工程管理之批量精装修管理要点和实战案例》（多家地产精装修管理提升课程）

- 全联房地产商会全装修产业分会首席专家，组织评选科技部精瑞奖评委；

- 《标杆房企绿色建筑、健康建筑与近零能耗建筑管理要点及实战案例》（多家央企绿建管理提升课程）

- 中国绿色建筑委员会委员，作为当代首席工程师组织当代获得50多项项目绿建星级评定，获得LEED铂金，健康宅等多项科技绿色住宅奖项；

- 《标杆房企新技术新工艺新材料及技术管理创新要点及实战案例》（多家央企工程新技术新工艺新材料管理提升课程）

- 《疫情时代的房企工程管理产品品质提升助力项目营销》（多家央企产品防疫品质管理提升课程）

- 《工程管理专业之钢结构体系管理要点及实战案例》（全国首门地产住宅钢结构体系培训课程）

- 《标杆房企安全管理的管控要点及实战案例》（多家地产安全防护管理提升课程）

维度四：计划管理类课程（2门课）

- 《保交付保质量下的工程穿插提效快速施工管理要点及实战案例》（多家央企保交付工程穿插提效快速施工管理提升课程）

- 《工业地产项目管理之穿插施工管理要点及实战案例》（多家央企工业地产项目穿插施工管理提升课程）

维度五：施工管理类课程（7门课）

- 《地基基础施工工艺管控要点及实战案例》（岩土工程专业地基基础施工工艺管理提升课程）

- 《地下工程盾构施工工艺管控要点及实战案例》（岩土工程专业路桥隧道专业施工工艺管理提升课程）

- 《主体结构施工工艺管控要点及实战案例》（土建工程专业主体结构施工工艺管理提升课程）

- 《装饰装修施工工艺管控要点及实战案例》（土建工程专业装饰装修施工工艺管理提升课程）

- 《防水工程施工工艺管控要点及实战案例》（土建工程专业防水工程施工工艺管理提升课程）

- 《安全生产》（多家总承包央企工程项目安全生产管理提升课程）

- 《工程总承包工程管理之道与项目管理的管控要点及实战案例》（多家总承包央企工程项目总承包管理提升课程）