标杆房企工程管理之批量精装修管理要点和实战案例

【课程背景】

在当前房地产行业中，工程批量精装修管理一直是各地产公司管理的焦点和难点。面对错误百出的工程图纸，严苛的成本控制，不听话的供应商，紧张的建造周期、如何最大程度地提高项目精装修工程质量，减少客户投诉，降低工程整改、返工、无效成本，成为当前房地产项目精装修管理中的一项重要关键。

本次课程根据专家23年的工作经历及经验（10年中建系统工作经历、13年地产企业管理经历），结合清华大学工程制造业精细化及流程化的管理方法，通过对100多个与工程管理有关的实际操作案例进行情景解剖，导出能够适合大多数地产企业确保工程进度前提下大幅提升产品品质的管理思路和技巧，以及切实落地的手段及措施。

本次课程特点是将标杆地产企业工程管理的实战经验与清华大学制造业经典管理理论密切结合，实操案例多、启发性强，同时可与学员有较多的深度互动，通过互动交流来进一步梳理学员的管理思路及实战操作。

【课程收益】

- 理解掌握工程批量精装修管理与物业/客服精细化管理的重要性和关键要素，以更好地保证精装修缺陷反馈得以有效实施；

- 理解掌握工程批量精装修管理前馈交底到设计管理的重要性和关键要素，以更好地保证设计工程精装修管理标准化图集成果得以认可；

- 理解掌握工程批量精装修管理前馈交底到成本管理的重要性和关键要素，以更好的保证成本概算预算工程精装修管理需求标准的合理分配；

- 理解掌握工程批量精装修管理前馈交底到采购管理的重要性和关键要素，以更好的保证工程技术标准和管理要求在合约中的落地,从而掌握管理总包、分包商、供应商和配套单位的主动；

- 理解掌握工程批量精装修管理前馈交底到运营管理的重要性和关键要素，针对项目实际情况及公司现有资源制定合理的精装工程进度计划，以保证工程工期；

【课程对象】

房地产企业董事长、总经理、总工、集团分管工程副总、项目总经理、工程总监、工程部经理成本总监、成本部经理、工程部经理、造价工程师等。

【课程大纲】

第一部分：批量精装修工程策划的管理要点与案例分析

- 批量精装修工程技术策划管理

  - 精装修施工图集策划

  - 精装修设计交底策划

  - 精装修技术标准和管理要求策划

  - 精装修四图编制策划

  - 精装修施组和方案编制策划

- 批量精装修工程质量策划管理

  - 精装修实测实量策划

  - 精装修质量风险策划

  - 试验专项策划

- 批量精装修工程样板策划的重要性

  - 材料部品送认封策划

  - 三个样板间策划

- 批量精装修工程进度策划管理

  - 进度现状

  - 周期对总成本影响

  - 时间与收益的逻辑关系和管理对策

  - 三级计划管控和项目全周期计划

- 批量精装修工程交付维保策划

  - 交付考核目标的设置

    - 交付率考核

    - 投诉问题数考核

  - 交付方案的编制

  - （工地开放日）的目的及作用

  - 业主、验房人员分级与对应机制

  - 微信群管理

  - 意见领袖风险管理（苏莱曼尼之死）

第二部分：批量精装修工程设计管理的关键要点与案例分析

- 批量精装修工程对设计质量管理的五大环节剖析

  - 不重视使用功能和专业协同

    - 注重得房率，轻视设备

    - 拓展面积（设备阳台）

    - 设备阳台功能不足。

  - 外墙内保温

    - 保温砂浆影响墙砖铺贴和防水施工

- 批量精装修工程对缺陷反馈的重要性及必要性分析

- 批量精装修工程对施工图集管理的重要性和必要性分析

- 批量精装修工程对设计交底该怎样进行才能更加有效？

  - 剪力墙开关、插座管预留

  - 孔洞预留

  - 无墙垛，砌筑错误

  - 结构标高：有地暖项目对结构标高要做项目验算

  - 结构防水：自防水才是根本

- 批量精装修工程对施工图审查管理的6大环节剖析

  - 建筑图审核及砌筑管理是减少大额无效成本的关键

  - 刚需的精装修必须在土建阶段，把所有的管盒至配电箱（含弱电）的所有预埋完成。

第三部分：批量精装修工程供方管理的关键要点与案例分析

- 批量精装修合约界面划分的重要性及必要性分析

  - 土建总包界面

  - 总包安装强弱电界面

  - 总包安装给排水界面

  - 机电分包单位界面

  - 精装修总包界面

  - 精装修各分包界面

- 批量精装修技术标准的重要性及必要性分析

  - 防空裂:系统介绍批量精装修防空裂技术关键要点（材料分析+图形分解+图片展示）

    - 混凝土

    - 砌体

    - 水泥砂浆

    - 轻钢龙骨石膏板

    - 石材

      - 龙骨防锈

      - 石材厚度处理

      - 石材挂件要求

      - 石材胶

      - 石材背网

      - 石材封闭

      - 石材结晶

    - 瓷砖

    - 玻璃

    - 木作

      - 厨柜

      - 壁柜

      - 入户门

      - 户内门

      - 木饰面板

      - 地板的各种铺法和管控要点

        - 龙骨式铺装

        - 悬浮式铺装

        - 胶粘法铺装

    - 厨卫洁具管材的5种材质和技术关键要点

      - 台盆安装关键要点

      - 马桶安装关键要点

      - 淋浴房施工要点

      - 浴缸安装注意事项

      - 卫生间泛臭原因

      - 辐射供暖技术要点

    - 腻子技术关键要点

    - 油漆的材质性能和技术关键要点

  - 防水防霉:系统介绍批量精装修零渗漏技术关键要点（材料分析+图形分解+图片展示）

    - 结构防渗漏防霉

    - 建筑防渗漏防霉

    - 精装修防渗漏防霉

    - 石膏板隔墙防霉

    - 木饰面防霉

    - 石材返碱

    - 镜面防雾

    - 墙纸防霉

- 批量精装修供方管理要求的重要性及必要性分析

  - 总分包合同相关要求

    - 对土建与精装修验收标准不一致的管理要求

    - 总分包关联施工、价格差异的约定

    - 质量标准不履约的管理要求

  - 精装修施工合同有关现场管理的管理要求

    - 履约保证金5%（质量3%，工期2%）

    - 分部分项质量问题的过程纠偏手段

    - 周计划、里程碑进度滞后无合同条款制约

  - 精装修合同中关于维修整改扣款的要求

    - 关于限期整改销项的要求

    - 第三方维修的管理要求

    - 关于扣款标准的管理要求

    - 什么时候可以罚款

- 批量精装修工序管理的关键要点和对策

  - 机电施工工序：

    - 先顶棚，再墙面，后地面

    - 先外墙面，后内墙面

    - 先大管，后小管

    - 先风管，再水管，后电管

    - 先有压管，再无压管

    - 先顶棚辐射，再墙面地热，浇地坪

  - 精装修施工工序：

    - 先顶棚，再墙面，后地面

    - 先完成顶棚吊点，再结构闭水修补，后楼层防水涂刷

    - 先点油，再开灯孔，后批顶

    - 先湿作业，再干作业

    - 先石材瓷砖，再木饰面，后金属件安装

    - 先墙面腻子涂料壁纸，再地板，后门套、踢脚安装

    - 先厨壁柜，再内门五金，后地板

    - 入户门装临时执手锁芯

- 批量精装修施工组织设计和方案审核重要性和必要性分析

- 批量精装修四图管理重要性和必要性分析

第四部分：批量精装修工程质量管理关键要点及案例

- 批量精装修材料与设备部品选样、封样重要性和必要性分析

- 批量精装修三个标准样板间的组成剖析

  - 批量精装修施工前的样板间七大风险管理控制点

    - 控制点一：工程与销售合同的一致性

    - 控制点二：工程与交付样板房的一致性

- 批量精装修现场管理的逻辑关系及管理对策

  - 现场放线四原则及如何解决

    - 轴线平水线引入

    - 天、地、墙完整

    - 立面图上墙

    - 排版定位

- 批量精装修过程检查要点及管理对策

  - 批量精装修施工中的风险管理封闭工地

- 批量精装交付质量管理的四大环节及标准

    - 批量精装修的一房一验组织

    - 批量精装修一房一验的现场条件

    - 批量精装修一房一验的组织管理

    - 批量精装修一房一验的内容

    - 批量精装修一房一验的纠偏

第五部分：批量精装修工程进度管理关键要点及案例

- 工程周期对总成本的影响

- 时间与收益的逻辑关系及管理对策

- 批量精装房标准工期

- 批量精装穿插施工如何缩短标准工程周期

  - 标杆企业合理工期

  - 最短工期能多短？

  - 精装抢工措施有哪些？

  - 内墙穿插流水施工

  - 批量精装穿插流水如何落地

  - 批量精装穿插流水标杆工期

  - 批量精装穿插流水工期模型

- 穿插施工所必须掌握的技术要点

  - 初装修阶段缩短关键线路

  - 精装修阶段缩短关键线路

- 如何应对外部条件变化工程周期不能顺延

  - 初装修工程穿插对策

  - 精装修工程穿插对策

杨帆老师

- 原华夏幸福分管（设计/采购/成本/工程/客服/全面质量）副总裁

- 原当代节能置业首席工程师（总裁级）

- 原山东儒辰集团分管设计副总裁

- 原当代节能置业工程管理中心/采购成本中心/研发设计中心总经理

- 原第一资产董事长助理/总工程师

- 原福晟集团工程管理中心总经理

- 清华大学工业工程硕士/华中科技大学城市规划专业学士

- 高级工程师/注册一级建造师

- 中国房地产技术联盟总工之家副秘书长 总工之家专家委员会副主任委员

- 零渗漏专业工作委员会主任

- 全联房地产商会全装修产业分会首席专家

- 中国工程招采协会副秘书长

- 中国门窗幕墙标准化工作委员会专家委员

- 中国金属结构协会钢木门窗委员会专家委员

- 中国金属结构协会塑料门窗委员会副主任委员

- 中国建筑玻璃与工业玻璃协会专家委员

- 中国塑料工业协会塑料管材委员会副主任委员

- 中国绿色建筑委员会委员

- 北京万科、大连万科、融创地产、恒大地产、龙湖地产、黑龙江保利、辽宁保利、保利京津冀、保利淮海、保利华南、江西保利、广东保利、中海地产、绿地香港、绿地一部、绿城地产、蓝城集团、华润置地、华夏幸福、中粮置地、旭辉地产、招商蛇口、金科地产、金辉地产、金地地产、金融街、佳兆业、中铁建、鲁能地产、众安集团、天阳控股、中建东孚、钱城开发、陕西万众、远洋地产、奥园地产、五矿地产、仁恒地产、越秀地产、华发地产、祥生地产、正荣地产、星河集团、信和置业、晶泽实业、中天美好、路劲地产、建业集团、福晟集团、当代置业、儒辰集团、北京建工、电建地产、北京城建地产等

维度一：运营管理和项目管理类课程（9门课）

- 《标杆房企工程管理客户满意度提升管理要点及实战案例》（数百家企业项目管理提升课程，提升整合员工工程管理能力，快速提升客户交付满意度）

- 《标杆房企工程管理之道与工程策划的管控要点及实战案例》（数百家企业项目管理提升课程，提升整合员工项目预判和预控管理能力）

- 《标杆房企工程管理之道与项目管理的管控要点及实战案例》（数百家企业项目管理提升课程，提升整合员工项目综合管理能力）

- 《标杆房企工程精益管理的管控要点及实战案例》（数百家企业项目管理提升课程，提升整合员工程精益管理能力，降低现场成本，消除浪费，提高效益）

- 《标杆房企旧城改造项目工程管理核心解析及实操案例》（针对标杆企业的旧改项目工程管理提升课程，提升整合员工旧改项目综合管理能力）

- 《标杆房企项目开发全流程管理核心解析及实战案例》（数百家企业项目管理提升课程，提升整合员工全流程管理意识能力，掌握项目开发全流程知识体系）

- 《标杆房企工项目总角色定位与项目管理能力提升及实战案例》（近百家企业管理提升课程，提升整合员工项目总角色定位与项目管理能力）

- 《标杆房企招采成本供方管控的管理要点及谈判实战案例》（数百家企业项目管理提升课程，提升整合员工项目供方管理能力，谈判管理意识）

- 《标杆房企项目总角色定位与全周期项目管理能力提升要点及实战案例》（近百家企业管理提升课程，提升员工项目总角色定位与全周期项目管理能力，把控项目目标）

维度二：管理者自身和团队能力提升（4门课）

- 《标杆房企工程标准化和协同管理的管控要点及实战案例》（近百家企业内训课程，提升整合员工工程管理专业工程标准化和协同管理能力）

- 《标杆房企战略领导力培训》（近百家企业内训课程，提升整合员工战略领导力管理，打通多维管理意识）

- 《标杆房企工程跨部门沟通谈判的管控要点及实战案例》（近百家企业内训课程，提升整合员工跨部门沟通谈判管理能力，打通跨部门沟通谈判管理意识）

- 《标杆房企工程舆情及沟通谈判的管控要点及实战案例》（近百家企业内训课程，提升整合员工舆情及沟通谈判能力，打通舆情及沟通谈判管理意识）

维度三：专业技术管理类课程（13门课）

- 《标杆房企建筑零渗漏节点构造分析及实战案例》(多家央企工程管理提升课程)

- 《标杆房企工程管理之零渗漏防裂缝防塌陷体系》(多家央企零渗漏防裂缝防塌陷管理提升课程)

- 《标杆房企地下建筑沉降加固零渗漏节点构造分析及实战案例》(多家央企工程管理提升课程)

- 中国零渗漏体系的首倡者；房地产总工之家/技术联盟零渗漏专业工作委员会主任，建筑工业出版社出版建筑防水防渗漏标准化设计和施工图集，帮助数十家企业完成零渗漏体系培训和构建，实现每项目防渗漏过程成本优化数千万，防渗漏运维成本降低亿元的绩效；

- 《标杆房企工程管理之铝模体系的管理要点及实战案例》（多家地产铝模管理提升课程）

- 《标杆房企工程管理之PC体系的管理要点及实战案例》（多家地产PC管理提升课程）

- 《标杆房企工程管理之门窗体系的管理要点及实战案例》（华润门窗产品质量提升课程）

- 《标杆房企工程管理之幕墙体系的管理要点及实战案例》（多家地产幕墙体系管理提升课程）

- 中国门窗幕墙标准化工作委员会专家委员，中国金属结构协会钢木门窗委员会专家委员，中国金属结构协会塑料门窗委员会副主任委员，中国建筑玻璃与工业玻璃协会专家委员；

- 《标杆房企工程管理之批量精装修管理要点和实战案例》（多家地产精装修管理提升课程）

- 全联房地产商会全装修产业分会首席专家，组织评选科技部精瑞奖评委；

- 《标杆房企绿色建筑、健康建筑与近零能耗建筑管理要点及实战案例》（多家央企绿建管理提升课程）

- 中国绿色建筑委员会委员，作为当代首席工程师组织当代获得50多项项目绿建星级评定，获得LEED铂金，健康宅等多项科技绿色住宅奖项；

- 《标杆房企新技术新工艺新材料及技术管理创新要点及实战案例》（多家央企工程新技术新工艺新材料管理提升课程）

- 《疫情时代的房企工程管理产品品质提升助力项目营销》（多家央企产品防疫品质管理提升课程）

- 《工程管理专业之钢结构体系管理要点及实战案例》（全国首门地产住宅钢结构体系培训课程）

- 《标杆房企安全管理的管控要点及实战案例》（多家地产安全防护管理提升课程）

维度四：计划管理类课程（2门课）

- 《保交付保质量下的工程穿插提效快速施工管理要点及实战案例》（多家央企保交付工程穿插提效快速施工管理提升课程）

- 《工业地产项目管理之穿插施工管理要点及实战案例》（多家央企工业地产项目穿插施工管理提升课程）

维度五：施工管理类课程（7门课）

- 《地基基础施工工艺管控要点及实战案例》（岩土工程专业地基基础施工工艺管理提升课程）

- 《地下工程盾构施工工艺管控要点及实战案例》（岩土工程专业路桥隧道专业施工工艺管理提升课程）

- 《主体结构施工工艺管控要点及实战案例》（土建工程专业主体结构施工工艺管理提升课程）

- 《装饰装修施工工艺管控要点及实战案例》（土建工程专业装饰装修施工工艺管理提升课程）

- 《防水工程施工工艺管控要点及实战案例》（土建工程专业防水工程施工工艺管理提升课程）

- 《安全生产》（多家总承包央企工程项目安全生产管理提升课程）

- 《工程总承包工程管理之道与项目管理的管控要点及实战案例》（多家总承包央企工程项目总承包管理提升课程）