标杆房企工项目总角色定位与项目管理能力提升及实战案例

【课程背景】

在当前房地产行业中，高速增长的企业发展速度与快速开发的楼盘，需要众多优秀的项目总。然而众多房企项目总缺乏体系化项目管理经验，纯凭个人经验管项目，每次项目管理过程都像坐过山车前松后紧，开始的时候一脸懵圈不知所措，到了交付就手忙脚乱。一方面员工无法系统性学习提升项目管理能力，一方面企业项目管理不断出现重复性错误。如何帮助项目总更好的找准企业中的项目总角色定位，提升管理视角，拓宽管理能力，并逐步转化角色胜任项目总的岗位要求是我们面对的管理挑战；项目总作为产品的最终制造和呈现者，如何做到站在项目管理的视角，发挥出领导的组织沟通协调作用，纵横捭阖，充分调动各方资源，为项目所用。通过跨部门沟通能力的培养和提升，充分利用沟通的技巧，避免产品质量、进度、成本的目标冲突，协同平衡各专业和甲乙方的利益关切，是保证经营管理目标在项目平稳落地的关键；

本次课程根据专家23年的工作经历及经验（10年中建系统工作经历、13年地产企业管理经历），结合清华大学工程制造业精细化及流程化的管理方法，通过对100多个与项目管理有关的实际操作案例进行情景解剖，导出能够适合大多数地产企业提升项目管理人员领导力的管理思路和技巧，以及切实落地的手段及措施。

本次课程特点是将标杆地产企业项目管理的实战经验与清华大学制造业经典管理理论密切结合，实操案例多、启发性强，同时可与学员有较多的深度互动，通过互动交流来进一步梳理学员的管理思路及实战操作。

【课程收益】

- 理解掌握项目总岗位的现状与困惑，找准项目总自身定位以及项目管理能力提升之道；

- 理解掌握公司战略目标的重要性和关键要素，了解目标设定过程和目标的力量，安排时间进行计划和战略目标设定，并不断跟踪反馈；

- 理解掌握项目计划管理的重要性和关键要素，掌握项目任务计划组织实施的实战技巧，分清项目管理过程中的重要任务和紧迫任务，学习和掌握任务排序清单，将项目目标分解为各专业可以量化执行和考核落地的专业部门指标并积极组织推动落实，优先确保公司的战略任务在项目落地；

- 理解掌握项目跨部门沟通协同管理的重要性和关键要素，以更好的保证和平台部门以及项目部门间沟通的有效性，减少部门内耗，提高项目部门间协同质量。

- 理解掌握授权项目团队管理的重要性，针对公司现有资源和实际情况对项目团队授权，以更好地领导和发展项目团队；

【课程亮点】

要点把控

掌握战略目标的关键要点和实施技巧，设定合理工作目标。

工具落地

提供项目管理过程中切实落地的操作手段及实施措施。

案例丰富

对多个与项目管理有关的实际操作案例进行情景解剖。

资深大咖

拥有23年资深工作经历，经历多个公司项目管理。

【课程对象】

房地产企业董事长、总经理、总工、集团分管工程副总、项目总经理、工程总监、工程部经理等。

【课程大纲】

第一部分：项目总管理能力存在问题现状和困惑

  - 我们是否经常遇到这样的问题和困惑？

    - 集团和项目的管理目标往往不一致，发生矛盾和冲突时都有理由，问题究竟在哪？

    - 项目总天天忙于救火，对集团或者平台要求完成的工作要么无法响应，要么耽误项目正常工作安排；

    - 集团或平台下达的战略经营目标和里程碑计划总是存在延迟，无法按时完成。

    - 集采库里的供应商提供的样窗都有产品合格证，到了现场安装的时候发现全部外窗90%都有问题，有的还漏水非常严重；

    - 项目计划管理五拍：计划拍脑袋/布置拍肩膀/承诺拍胸脯/出事拍大腿/跑路拍屁股；

    - 人力推荐的项目班子经常发生冲突，势如水火，工程抱怨图纸太烂，设计责怪工程管理能力不行；

    - 项目管理一潭死水，工程质量问题长期存在得不到解决；项目总希望采用铝模，项目成本限额一票否决；

  - 确立项目总六大角色定位；企业项目目标适配力；重要事项优先洞察力；项目工作计划执行力；项目专业沟通协同力；项目团队搭建组织力；提高团队绩效生产力；

第二部分：项目总的六大管理思维与角色定位

- 企业项目目标适配力；行业发展趋势；企业发展战略落位；项目价值挖掘创造；团队能力集成具现；运营风险预判规避；

- 重要事项优先洞察力；日周月季年重要任务和紧前任务洞察；排除干扰专注要事；建立高效工作环境；危机管理；

- 项目工作计划执行力；项目战略经营目标/项目经营目标；项目里程碑计划节点任务；项目全周期总控计划执行6大管控要点；

- 项目专业沟通协同力；有价值的沟通目标；有效沟通实施步骤；有效沟通重点；同理心；重复；标注；校准；双向沟通的途径；问开放问题；聆听完整信息；应答方式；书面沟通；常用沟通手段；改善沟通技巧；

- 项目团队搭建组织力；建立项目竞争优势；用人所长；对不同年龄人授权；有效授权；妥善授权；分级授权；承认失误；承担风险；

- 提高团队绩效生产力；创造学习型项目；建立自主工作环境；支持自主工作发展；优化项目流程；高效会议策略；维持高效士气；

- 项目总角色定位总结：企业项目目标适配力；重要事项优先洞察力；项目工作计划执行力；项目专业沟通协同力；项目团队搭建组织力；提高团队绩效生产力；

- 分组讨论与交流；

第三部分：企业项目目标适配力提升

- 从当前行业发展趋势看项目总角色定位；战略家；

- 从企业发展战略目标与项目目标落位看项目总角色定位；决策者；

- 项目总需要实现项目价值挖掘创造；创新者；

- 项目总需要实现团队能力集成具现；组织者；

- 项目总需要实现企业运营风险预判规避；预言者；

- 总结：项目总=战略家+决策者+创新者+组织者+预言者；

- 分组讨论与交流；

第四部分：重要事项优先洞察力提升

- 日周月季年重要任务和紧前任务洞察；

- 每日要事排列顺序清单；

- 建立高效工作环境；项目总平面高效管理；办公区平面布置高效管理；办公室办公桌布置高效管理；

    - 案例：标杆房企项目总平面布置高效管理示例

    - 案例：办公室办公桌布置高效管理示例

- 专注要事排除干扰；处理干扰；设定优先顺序；高效处理往来信息；减少数量/仔细回复/定时高效/拉黑某人/少扯闲篇/学会拒绝/一次搞定；开放办公/时间预约；

- 危机预控；不要为了救火而救火；记录做法；固定程序；提前授权；

- 洞察力提升总结：要事优先；排序清单；高效工作环境；专注要事；排除干扰；危机预控；

- 分组讨论与交流；

第五部分：项目工作计划执行力提升

- 项目全周期计划管理是流程管理的落地和执行手段；

- 四级计划管理体系的组成；战略规划/全周期计划/年度计划/月度计划；

- 项目计划编制的特殊性原则；特殊性和唯一性/动态性和成长性；

- 标杆房企一级计划；项目战略经营目标/项目经营目标；

    - 案例：标杆房企项目全周期总控计划（里程碑30节点）示例

- 标杆房企二级计划；项目二级专业经营计划/各专业计划示例；

- 项目全周期总控计划执行6大管控要点；进度因素预控/上下确认协同/甲乙方确认/总包计划一致/总分包计划一致/过程控制机制；

- 标杆房企三级计划；项目三级专业经营计划/项目专项开发计划；

- 项目工程进度计划：综合考虑/特征难点/资源统筹/步调一致/预防预控；

- 标杆房企合理工期；符合生产客观规律/合理施工管理（技术）间歇/保证质量目标前提下合理提速/管理标准化/产品标准化；

- 制定合理最短工期；标准工期/最短工期/合理最短工期；

- 总包施工计划与全周期总控计划的一致性：合理性/可行性/一致性/有效性；

- 日周月季计划执行的过程控制、考核、奖惩机制

    - 案例：标杆房企示范区样板间交付案例

    - 例题：道路抢工案例分析

- 标杆房企四级计划管理体系：部门管理类计划/部门经营类计划；

- 计划管理总结；战略规划/四级计划/总控计划/里程碑节点/审核会机制/计划信息管理系统促进管理可视化；

- 分组讨论与交流：针对本项目全周期总控计划的改进建议；

第六部分：项目专业沟通协同力提升

- 有价值的目标；协调导向/优先顺序共识/利润及竞争力增加/良好协作/创造性新想法/避免错误发生；

- 为何要做有效的沟通；各方的思想和工作统一到整体目标和方向；

- 有效沟通实施步骤；设立目标/合理目标/讨论目标/依目标沟通；

- 例题：为何要设定有价值的目标例题分析——工人为啥砌墙；

- 例题：砌体墙体现场四图管理和沟通缺失例题分析——砌体墙的质量问题是因为存在什么沟通问题；

- 例题：砌体墙体质量目标改进提升沟通例题分析；

- 有效沟通重点；同理心；

- 重复；标注；校准；

- 例题：民工围堵售楼处项目经理沟通重复例题分析

- 自我/非自我主张表现模式；自我主张：直接行动/富有主见/行动迅速/勇于冒险/影响他人；非自我主张；反复权衡/求知欲强/行动迟缓/回避风险/不善表达；

- 影响沟通效果的行为风格；沟通风格分析；驾驭；表达；分析；亲和；适应他人行为风格；

- 双向沟通的途径；正确的提问：鼓励/开放/简单/公平；积极的回答：注重结果/积极正面/没有对错/关注对方；

- 例题：项目追加支付民工讨薪工程款和领导正确的请示方法例题讨论

- 问开放问题；让听者积极对话/不问能简单回答问题/引导出基本信息/界定问题症结所在/感受背后主观态度/挖掘对方真实需求/激励他人创造潜力；

- 例题：召开民工讨薪问题专项会议问开放式的问题例题讨论

- 聆听完整信息；词句本身/言外之意/声音/身体/避免主观有选择听；

- 应答方式；聆听/关键词/被动应答/鼓励；

- 书面沟通；确定书写目的；决定信息内容；做规划；写作；避免坏消息/预想反应/促使行动；

- 例题：甲方给乙方下达罚款单书面沟通失效例题分析

- 常用沟通手段；电子邮件；视频会议；无线通讯设备；社交网络；

- 改善沟通技巧；表达想法/激励成员/提高质量/降低压力/确认进步；

- 享受沟通乐趣；

- 沟通途径手段总结：有价值目标/实施步骤/同理心/重复标注校准/适应他人风格/双向沟通途径/常用沟通手段/确保沟通质量/享受沟通乐趣；

- 分组讨论与交流；

第七部分：项目团队搭建组织力提升

- 建立项目团队竞争优势；组织竞争优势；用人所长；应对市场变化；

- 对不同年龄人授权；沟通方式不同；建立沟通准则；

- 有效授权；培养授权态度的理念；

- 妥善授权；沟通与授权；非正式交谈；设计检查点；权利与责任；

- 分级授权；行动与等待；

- 承认失误；承担风险；

- 组织力提升总结：建立项目团队竞争优势； 对不同年龄人授权；有效授权；妥善授权；分级授权；承认失误；承担风险；

- 分组讨论与交流；

第八部分：提高团队绩效生产力提升

- 创造学习型项目；发表意见，提出建议；允许犯错误；投入时间学习；

- 建立自主工作环境；建立条件；团队欧式；领导技巧；奖励方式；

- 支持自主工作发展；提供方向愿景；规划发展需求；训练员工时机；激励机制；

- 优化项目流程；确定现有制度；研究现有流程；开发新技术工艺材料；实施新流程；

- 高效会议策略；开会的代价；会议目的和议程；会议计划表；会议跟踪和反馈；

- 维持高效士气；正向期望；庆祝成功；有效时间管理；

- 生产力提升总结：创造学习型项目；建立自主工作环境；支持自主工作发展；优化项目流程；高效会议策略；维持高效士气；

- 分组讨论与交流；

杨帆老师

- 原华夏幸福分管（设计/采购/成本/工程/客服/全面质量）副总裁

- 原当代节能置业首席工程师（总裁级）

- 原山东儒辰集团分管设计副总裁

- 原当代节能置业工程管理中心/采购成本中心/研发设计中心总经理

- 原第一资产董事长助理/总工程师

- 原福晟集团工程管理中心总经理

- 清华大学工业工程硕士/华中科技大学城市规划专业学士

- 高级工程师/注册一级建造师

- 中国房地产技术联盟总工之家副秘书长 总工之家专家委员会副主任委员

- 零渗漏专业工作委员会主任

- 全联房地产商会全装修产业分会首席专家

- 中国工程招采协会副秘书长

- 中国门窗幕墙标准化工作委员会专家委员

- 中国金属结构协会钢木门窗委员会专家委员

- 中国金属结构协会塑料门窗委员会副主任委员

- 中国建筑玻璃与工业玻璃协会专家委员

- 中国塑料工业协会塑料管材委员会副主任委员

- 中国绿色建筑委员会委员

- 北京万科、大连万科、融创地产、恒大地产、龙湖地产、黑龙江保利、辽宁保利、保利京津冀、保利淮海、保利华南、江西保利、广东保利、中海地产、绿地香港、绿地一部、绿城地产、蓝城集团、华润置地、华夏幸福、中粮置地、旭辉地产、招商蛇口、金科地产、金辉地产、金地地产、金融街、佳兆业、中铁建、鲁能地产、众安集团、天阳控股、中建东孚、钱城开发、陕西万众、远洋地产、奥园地产、五矿地产、仁恒地产、越秀地产、华发地产、祥生地产、正荣地产、星河集团、信和置业、晶泽实业、中天美好、路劲地产、建业集团、福晟集团、当代置业、儒辰集团、北京建工、电建地产、北京城建地产等

维度一：运营管理和项目管理类课程（9门课）

- 《标杆房企工程管理客户满意度提升管理要点及实战案例》（数百家企业项目管理提升课程，提升整合员工工程管理能力，快速提升客户交付满意度）

- 《标杆房企工程管理之道与工程策划的管控要点及实战案例》（数百家企业项目管理提升课程，提升整合员工项目预判和预控管理能力）

- 《标杆房企工程管理之道与项目管理的管控要点及实战案例》（数百家企业项目管理提升课程，提升整合员工项目综合管理能力）

- 《标杆房企工程精益管理的管控要点及实战案例》（数百家企业项目管理提升课程，提升整合员工程精益管理能力，降低现场成本，消除浪费，提高效益）

- 《标杆房企旧城改造项目工程管理核心解析及实操案例》（针对标杆企业的旧改项目工程管理提升课程，提升整合员工旧改项目综合管理能力）

- 《标杆房企项目开发全流程管理核心解析及实战案例》（数百家企业项目管理提升课程，提升整合员工全流程管理意识能力，掌握项目开发全流程知识体系）

- 《标杆房企工项目总角色定位与项目管理能力提升及实战案例》（近百家企业管理提升课程，提升整合员工项目总角色定位与项目管理能力）

- 《标杆房企招采成本供方管控的管理要点及谈判实战案例》（数百家企业项目管理提升课程，提升整合员工项目供方管理能力，谈判管理意识）

- 《标杆房企项目总角色定位与全周期项目管理能力提升要点及实战案例》（近百家企业管理提升课程，提升员工项目总角色定位与全周期项目管理能力，把控项目目标）

维度二：管理者自身和团队能力提升（4门课）

- 《标杆房企工程标准化和协同管理的管控要点及实战案例》（近百家企业内训课程，提升整合员工工程管理专业工程标准化和协同管理能力）

- 《标杆房企战略领导力培训》（近百家企业内训课程，提升整合员工战略领导力管理，打通多维管理意识）

- 《标杆房企工程跨部门沟通谈判的管控要点及实战案例》（近百家企业内训课程，提升整合员工跨部门沟通谈判管理能力，打通跨部门沟通谈判管理意识）

- 《标杆房企工程舆情及沟通谈判的管控要点及实战案例》（近百家企业内训课程，提升整合员工舆情及沟通谈判能力，打通舆情及沟通谈判管理意识）

维度三：专业技术管理类课程（13门课）

- 《标杆房企建筑零渗漏节点构造分析及实战案例》(多家央企工程管理提升课程)

- 《标杆房企工程管理之零渗漏防裂缝防塌陷体系》(多家央企零渗漏防裂缝防塌陷管理提升课程)

- 《标杆房企地下建筑沉降加固零渗漏节点构造分析及实战案例》(多家央企工程管理提升课程)

- 中国零渗漏体系的首倡者；房地产总工之家/技术联盟零渗漏专业工作委员会主任，建筑工业出版社出版建筑防水防渗漏标准化设计和施工图集，帮助数十家企业完成零渗漏体系培训和构建，实现每项目防渗漏过程成本优化数千万，防渗漏运维成本降低亿元的绩效；

- 《标杆房企工程管理之铝模体系的管理要点及实战案例》（多家地产铝模管理提升课程）

- 《标杆房企工程管理之PC体系的管理要点及实战案例》（多家地产PC管理提升课程）

- 《标杆房企工程管理之门窗体系的管理要点及实战案例》（华润门窗产品质量提升课程）

- 《标杆房企工程管理之幕墙体系的管理要点及实战案例》（多家地产幕墙体系管理提升课程）

- 中国门窗幕墙标准化工作委员会专家委员，中国金属结构协会钢木门窗委员会专家委员，中国金属结构协会塑料门窗委员会副主任委员，中国建筑玻璃与工业玻璃协会专家委员；

- 《标杆房企工程管理之批量精装修管理要点和实战案例》（多家地产精装修管理提升课程）

- 全联房地产商会全装修产业分会首席专家，组织评选科技部精瑞奖评委；

- 《标杆房企绿色建筑、健康建筑与近零能耗建筑管理要点及实战案例》（多家央企绿建管理提升课程）

- 中国绿色建筑委员会委员，作为当代首席工程师组织当代获得50多项项目绿建星级评定，获得LEED铂金，健康宅等多项科技绿色住宅奖项；

- 《标杆房企新技术新工艺新材料及技术管理创新要点及实战案例》（多家央企工程新技术新工艺新材料管理提升课程）

- 《疫情时代的房企工程管理产品品质提升助力项目营销》（多家央企产品防疫品质管理提升课程）

- 《工程管理专业之钢结构体系管理要点及实战案例》（全国首门地产住宅钢结构体系培训课程）

- 《标杆房企安全管理的管控要点及实战案例》（多家地产安全防护管理提升课程）

维度四：计划管理类课程（2门课）

- 《保交付保质量下的工程穿插提效快速施工管理要点及实战案例》（多家央企保交付工程穿插提效快速施工管理提升课程）

- 《工业地产项目管理之穿插施工管理要点及实战案例》（多家央企工业地产项目穿插施工管理提升课程）

维度五：施工管理类课程（7门课）

- 《地基基础施工工艺管控要点及实战案例》（岩土工程专业地基基础施工工艺管理提升课程）

- 《地下工程盾构施工工艺管控要点及实战案例》（岩土工程专业路桥隧道专业施工工艺管理提升课程）

- 《主体结构施工工艺管控要点及实战案例》（土建工程专业主体结构施工工艺管理提升课程）

- 《装饰装修施工工艺管控要点及实战案例》（土建工程专业装饰装修施工工艺管理提升课程）

- 《防水工程施工工艺管控要点及实战案例》（土建工程专业防水工程施工工艺管理提升课程）

- 《安全生产》（多家总承包央企工程项目安全生产管理提升课程）

- 《工程总承包工程管理之道与项目管理的管控要点及实战案例》（多家总承包央企工程项目总承包管理提升课程）